Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se realizó la diagramación de las mejoras del sistema de arriendo de cabañas, tales como una mejora en la normalización de la base de datos y los diagramas 4+1 respectivos de las mejoras que se implementarán en el sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo del desarrollo es crear una plataforma web intuitiva que permita a los usuarios explorar y reservar cabañas de forma sencilla. Se facilitará el proceso de reserva mediante un chat interno de fácil uso, mejorando la comunicación y reduciendo tiempos de respuesta. Además, se implementarán mantenedores para gestionar cabañas, reservas y usuarios de manera eficiente, garantizando seguridad y escalabilidad para el crecimiento del negocio. |
| Metodología | Se aplicará una metodología de desarrollo clásica, con etapas iterativas que incluyen: ● Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. ● Diseño de base de datos, diagramas de casos de uso y diagramas de actividades. ● Implementación modular por fases: autenticación, reservas, pagos, inventario. ● Pruebas de funcionalidad, validación de formularios y flujo de datos. ● Documentación técnica y de usuario final. |
| Evidencias de avance | Links y capturas de pantalla tanto de la arquitectura como del repositorio de github donde se mostrarán los avances en calidad de commit |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Proyecto APT | Desarrollo de definición de proyecto APT: Proponer una solución al problema planteado | Computador y documento | 1 día | Todo el equipo | Facilitador: Tener el proyecto definido desde el proceso de portafolio final agilizó el inicio. | Completado | Ninguno. se mantuvo la idea original del portafolio. |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución: Definir el acta de constitución del proyecto | Computador y documentos | 2 días | Jose Cisterna | Facilitador: La claridad previa del alcance y propósito general facilitó la redacción. | Completado | Se formalizaron roles y responsabilidades del equipo. |
| Gestión de proyectos | Plantilla de requerimiento: Definir los requerimientos funcionales y no funcionales | Computador y documentos | 2 días | Antonia Muñoz | Dificultad: Riesgo de entorpecer el plan si no se delimitaban bien los requisitos. | Completado | Priorización de requerimientos clave para las necesidades del cliente |
| Gestión de proyectos | Informe ERS: Definir informe de especificación de requerimientos de software | Computador y documentos | 5 días | Daniel Parada | Facilitador: La base conceptual previa agilizó la redacción del ERS. | Completado | Adaptación de formatos según la pauta institucional. |
| Prototipado | Mockups: Realizar la maqueta gráfica del sistema | Computador y PowerPoint | 4 días | Antonia Muñoz | Facilitador: Contar con una visión estética y funcional clara facilitó el diseño. | Completado | Ajuste de flujos de pantallas principales basados en los requerimientos. |
| Gestión de proyectos | Carta Gantt: Realizar el cronograma detallado de actividades | Computador y documentos | 4 días | Jose Cisterna | Facilitador: La definición de hitos previos orientó la calendarización. | Completado | Sincronización de tiempos según las fechas límites de entrega. |
| Gestión de proyectos | Casos de uso extendido: Definir detalladamente los casos de uso | Computador y documentos | 3 días | Bastian Garrido | Facilitador: Comprensión clara de los roles de usuario e interacciones del sistema. | Completado | Refinamiento de flujos alternativos y excepciones. |
| Arquitectura | Documento DAS: Definir la arquitectura de software del proyecto | Computador y documentos | 3 días | Todo el equipo | Dificultad: Documento extenso; requería alta coordinación interna para evitar retrasos. | Completado | División de secciones técnicas entre integrantes para optimizar tiempo. |
| Gestión de proyectos | Diccionario de datos: Definir la terminología y campos del sistema | Computador y documentos | 1 día | Todo el equipo | Facilitador: La familiaridad previa con el negocio y los conceptos técnicos. | Completado | Estandarización de nombres de atributos con el modelo de base de datos. |
| Proyecto APT | Desarrollo de proyecto APT: Segunda fase de desarrollo e implementación técnica | Computadora y documentos | 43 días | Todo el equipo | Dificultad: El volumen técnico de trabajo puede provocar desfases en los hitos temporales. | En curso | Reasignación flexible de cargas de trabajo según complejidad de cada módulo. |
| Bases de datos | Desarrollo del modelo BD y scripts: Creación de modelo, tablas y consultas PL/SQL | Computador, motor MySQL | 7 días | Todo el equipo | Facilitador: Diseño relacional claro previo; agiliza la escritura de scripts. | En curso | Normalizacion de base de datos anterior para mejor escalabilidad |
| Programación | Desarrollo 100% del sistema: Programación de todos los módulos del software | Computadora, Visual Studio Code | 25 días | Todo el equipo | Dificultad: Curva de aprendizaje al implementar funciones y componentes no practicados antes. | En curso | Reestructuración, optimización modular e integración del código. |
| Calidad | Plan de pruebas: Definir casos y criterios para validar la calidad del software | Computador y documentos | 15 días | Todo el equipo | Dificultad: Ejecutar mal o tarde las pruebas puede provocar fallos inesperados en funcionalidades críticas. | No iniciado | Calendarización temprana de pruebas unitarias para no sobrecargar el final. |
| Calidad | Matriz de control de cambios: Gestionar modificaciones durante el ciclo de vida | Computador y documentos | 3 días | Todo el equipo | Dificultad: Falta de claridad en cambios genera desorden y retrabajo. | No iniciado | Establecimiento de plantilla única para registrar peticiones y alcances. |
| Calidad | Verificación del alcance: Validar cumplimiento de todos los requerimientos pactados | Computador y documentos | 1 día | Todo el equipo | Facilitador: Se agiliza si el desarrollo se apega estrictamente a la ERS y estándares. | No iniciado | Comparación cruzada de funcionalidades entregadas contra la ERS inicial. |
| Gestión de proyectos | Manuales de usuario: Elaborar guía explicativa paso a paso para el usuario final | Computador y documentos | 1 día | Todo el equipo | Dificultad/Facilitador: Falta de experiencia en redacción técnica vs. pleno dominio del sistema. | No iniciado | Incorporación de capturas de pantalla secuenciales para facilitar la lectura. |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto: Formalizar el término del proyecto | Computador y documentos | 3 días | Todo el equipo | Facilitador: La responsabilidad mantenida a lo largo de las fases previas simplifica el cierre. | No iniciado | Ninguno; a la espera de la conclusión de fases técnicas. |
| Proyecto APT | Informe final APT: Tercera fase de desarrollo y documentación final consolidada | Computador y documentos | 16 días | Todo el equipo | Facilitador: La disciplina y documentación generada en etapas previas agilizan la entrega. | No iniciado | Consolidación progresiva de anexos e informes parciales. |
| Proyecto APT | Documento presentación APT: Preparación del material expositivo y presentación final | Computador y documentos | 2 días | Todo el equipo | Facilitador: Dominio de la solución construida a lo largo del proceso. | No iniciado | Síntesis visual enfocada en la problemática, solución técnica y demostración en vivo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El principal facilitador es el trabajo en equipo que se está teniendo de cara al proyecto y para los obstáculos futuros si nos apoyamos y documentamos bien sobre las entregas y el desarrollo técnico todo saldrá como está previsto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta el momento no ha sido necesario realizar ajustes concretos en realidad lo que se ha hecho es corrección o perfeccionamiento de lo que ya estaba planteado desde el inicio.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento se ha cumplido bien gracias al equipo de trabajo no hay nada fuera de plazo y lo que no está iniciado es solo porque no ha llegado su fecha de inicio

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.