}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Daniel Ivan Parada |
| --- | --- |
| Rut | 21.727.510-5 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Puente Alto |

| Nombre estudiante | Jose Cisterna |
| --- | --- |
| Rut | 21.822.922-0 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Puente Alto |

| Nombre estudiante | Bastian Garrido |
| --- | --- |
| Rut | 22.454.761-7 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Puente Alto |

| Nombre estudiante | Antonia Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | 21.604.342-1 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de gestión y reserva de cabañas. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, análisis de sistemas, programación orientada a objetos, modelado de bases de datos. |
| Competencias | - Analizar requerimientos de sistemas computacionales. - Diseñar y desarrollar soluciones informáticas. - Modelar procesos y estructuras de datos. - Implementar funcionalidades backend y frontend. - Elaborar documentación técnica de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto busca resolver la falta de digitalización en pequeños negocios dedicados al arriendo de cabañas. En muchos casos, las reservas se llevan a cabo de forma manual o por redes sociales, lo que genera desorden, doble reserva, pérdida de tiempo y poca trazabilidad de la información. La solución propuesta es un sistema de gestión que permita al administrador visualizar y controlar todas las reservas, pagos e inventario, mientras que el cliente podrá realizar sus solicitudes de manera autónoma. El proyecto tiene pertinencia profesional, ya que se sitúa en el campo de desarrollo de software, y responde a una problemática real que impacta directamente a pequeños emprendedores y usuarios del servicio turístico. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una aplicación web que permite la gestión completa del proceso de reserva de cabañas. Esto incluye: login por roles, mantenedores de usuarios, cabañas, pagos e inventario, control de disponibilidad, perfiles de administrador y generación de reportes. Se abordará mediante metodologías propias del desarrollo ágil y fases iterativas de diseño, implementación, prueba y validación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto aplica múltiples competencias del perfil de Ingeniero/a en Informática, como el análisis de requerimientos, diseño e implementación de sistemas, diagramación UML, modelado de bases de datos, pruebas, documentación técnica y comunicación efectiva. Permite demostrar dominio en tecnologías clave y habilidades profesionales. |
| Relación con los intereses profesionales | Nos interesa el desarrollo de software web, el diseño de soluciones a medida para pequeños negocios y la arquitectura de sistemas. Este proyecto me permite trabajar en un escenario real, aplicar mis conocimientos y fortalecer mi perfil profesional como futuro desarrollador fullstack o analista de sistemas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Contamos con las habilidades técnicas y el conocimiento en herramientas necesarias para desarrollar el proyecto. Tengo la capacidad de trabajar de forma autónoma y planificada. Factores como la duración del semestre, las horas asignadas a la asignatura y el uso de recursos digitales facilitan su desarrollo. Posibles dificultades podrían estar relacionadas con el tiempo o ajustes técnicos, pero cuento con estrategias para reorganizar tareas y cumplir con los plazos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de gestión de reservas de cabañas que permita a los administradores controlar de forma eficiente la disponibilidad, pagos, usuarios e inventario, y a los clientes realizar solicitudes de reserva a través de una plataforma web amigable y segura. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar una arquitectura de sistema clara, basada en casos de uso extendidos. - Implementar funcionalidades de inicio de sesión con validación de roles. - Desarrollar mantenedores para usuarios, cabañas, reservas, pagos e inventario. - Validar la disponibilidad automática de cabañas para evitar sobre reservas. - Permitir que el rol de administrador tenga acceso a un panel de administración propio para gestionar cabañas y reservas, además de generar exportables en formatos PDF y Excel. - Documentar el desarrollo mediante diagramas UML y evidencias funcionales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se aplicará una metodología de desarrollo clásica, con etapas iterativas que incluyen: - Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. - Diseño de base de datos, diagramas de casos de uso y diagramas de actividades. - Implementación modular por fases: autenticación, reservas, pagos, inventario. - Pruebas de funcionalidad, validación de formularios y flujo de datos. - Documentación técnica y de usuario final. Las actividades se planificarán usando herramientas de gestión como diagramas de Gantt, asegurando un seguimiento constante del avance.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Documento que define el proyecto APT a realizar. | Definir el proyecto que se trabajará en este APT. |
| Avance | Acta de constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto. | Conocer los límites que puede tener el proyecto en su desarrollo. |
| Avance | Matriz EDT | Documento que organiza todas las tareas | Se conoce los responsables las actividades y cuánto va a durar y establece el valor |
| Avance | ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta de proyecto | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto a realizar. |
| Avance | Requerimientos del sistema | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto. | Organizar las fechas para realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Casos de uso extendido | Documento que describe las interacciones del usuario con el sistema. | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |
| Avance | Mockups | Descripción gráfica del proyecto, es decir una maqueta con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual como luce el proyecto. |
| Avance | Documento arquitectura (DAS) | Documento relacionado con la arquitectura de software y que define los requisitos de calidad del proyecto. | Definir los requisitos de calidad del sistema. |
| Avance | Diccionario de datos | Documento que define las terminologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. | Traducir palabras técnicas al usuario final. |
| Avance | Desarrollo APT | Segunda fase de la definición del proyecto | Definir el desarrollo del proyecto en una etapa intermedia |
| Avance | Modelo Base de datos | Modelo que indica la interacción de las tablas correspondiente a la base de datos. | Mostrar el modelo que se utilizará en la base de datos del proyecto. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Tablas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para crear la base de datos |
| Avance | Consultas PL/SQL | Consultas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para invocar las tablas de forma correcta y óptima |
| Final | Desarrollo 100% del sistema | Entrega del desarrollo del 100% del sistema con todos los requerimientos realizados. | Entrega del producto a nuestro cliente |
| Final | Plan de pruebas | Definir la realización de las pruebas de calidad del sistema y el tipo de pruebas a realizar, junto a las métricas de validación de calidad | Plan para desarrollar las pruebas de calidad a realizar en el sistema. |
| Final | Matriz control de cambios | Documento que permite gestionar los cambios realizados en el proyecto | Dar a conocer los cambios realizados |
| Final | Verificación de alcance | Documento que presenta los requisitos cumplidos del proyecto | Dar a conocer los requisitos cumplidos |
| Final | Manual de usuario | Documento que describe el uso del sistema | Otorgar al usuario una guía para la utilización del sistema |
| Final | Informe de cierre | Documento que otorga un cierre al proceso de realización del producto | Otorgar un cierre al proceso de desarrollo |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Proyecto APT | Desarrollo de definición de proyecto APT | Proponer un proyecto que otorgue una solución al problema planteado | Computadora y documento | 1 días | Todo el equipo | Teníamos el proyecto definido desde proceso de portafolio final, lo que nos facilita desarrollar esta tarea |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Definir el acta de constitución del proyecto. | Computadora y documentos | 2 días | Jose Cisterna | Una definición clara previa de cómo funcionará nuestro proyecto facilitará esta tarea |
| Gestión de proyectos | Plantilla de requerimiento | Definir los requerimientos del proyecto. | Computadora y documentos | 2 días | Antonia Muñoz | No definir claramente los requisitos podría complicar el plan de trabajo |
| Gestión de proyectos | Informe ERS | Definir informe ERS | Computadora y documentos | 5 días | Daniel Parada | Una definición clara previa de cómo funcionará nuestro proyecto facilitará esta tarea |
| Prototipado | Mockups | Realizar la maqueta | Computadora y PowerPoint | 4 días | Antonia Muñoz | Tener una imagen clara de lo que se quiere facilita el desarrollo de prototipo |
| Gestión de proyecto | Carta Gantt | Realizar cronograma para las actividades | Computadora y documentos | 4 días | Jose Cisterna | Una definición clara previa de cómo funcionará nuestro proyecto facilitará esta tarea |
| Gestión de proyectos | Casos de uso extendido | Definir los casos de uso del proyecto. | Computadora y documentos | 3 días | Bastian Garrido | Una definición clara previa de cómo funcionará nuestro proyecto facilitará esta tarea |
| Arquitectura | Documento DAS | Definir la arquitectura del proyecto. | Computadora y documentos | 3 días | Todo el equipo | Una mala organización de equipo podría entorpecer el desarrollo de este documento dado lo extenso que es. |
| Gestión de proyectos | Diccionario de datos | Definir las terminologías utilizadas en el proyecto | Computadora y documentos | 1 día | Todo el equipo | La familiaridad con el tema y sus terminologías facilita el desarrollo de esta tarea |
| Proyecto APT | Desarrollo de proyecto APT | Segunda fase de desarrollo y definición de proyecto | Computadora y documentos | 43 días | Todo el equipo | El enfoque de esta fase siendo el desarrollo del sistema podría traducirse en retrasos en los hitos previamente definidos |
| Proyecto APT | Informe final APT | Tercera fase de desarrollo y definición de proyecto | Computadora y documentos | 16 días | Todo el equipo | Un trabajo responsable hasta este punto facilitaría desarrollar esta tarea. |
| Bases de datos | Desarrollo del modelo BD junto a los scripts necesarios | Desarrollo del modelo BD, tablas y consultas PL/SQL | Computadora, SQL | 7 días | Todo el equipo | Una definición clara previa de cómo funcionará nuestro proyecto facilitará esta tarea |
| Programación | Desarrolló 100% del sistema | Desarrollo de todos los módulos del sistema | Computadora, Visual Studio Code | 25 días | Todo el equipo | El desarrollo de funciones no practicadas en el pasado podría dificultar su desarrollo |
| Calidad | Plan de pruebas | Definir las pruebas de calidad que debe probar el nivel de calidad el proyecto | Computadora y documentos | 15 días | Todo el equipo | Una mala ejecución del plan de pruebas podría conllevar un retraso importante en el proyecto |
| Calidad | Matriz control de cambios | Gestionar los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto | Computadora y documentos | 3 días | Todo el equipo | No definir de manera clara las modificaciones en el proyecto podría generar confusiones importantes |
| Calidad | Verificación del alcance | Verificar si el proyecto cumple con los requerimientos | Computadora y documentos | 1 día | Todo el equipo | Esta tarea se facilita si el proyecto ha sido desarrollado eficientemente y siguiendo estándares |
| Gestión de proyectos | Manuales de usuario | Explicar el uso de la aplicación a los usuarios | Computadora y documentos | 1 día | Todo el equipo | La falta de experiencia redactando un manual de usuario podría dificultar esta tarea, pero por el otro lado, un entendimiento en el funcionamiento del sistema la facilitaría. |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Otorgar un cierre al proyecto | Computadora y documentos | 3 días | Todo el equipo | Un trabajo responsable hasta este punto facilitaría desarrollar esta tarea. |
| Proyecto APT | Documento presentación APT | Presentación de nuestro APT a través de un documento | Computadora y documentos | 2 días | Todo el equipo | Un trabajo responsable hasta este punto facilitaría desarrollar esta tarea. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Desarrollo de definición de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de constitución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantilla de requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta Gantt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de uso extendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento DAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del modelo BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrolló 100% del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.